**ОТЧЕТ**

**по исполнению**

**МАОУ « СОШ № 99»г.Перми**

предписания Роспотребнадзора от 28.04.2015г. № 219

**от 28.09.2015г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. предпис | Пункт СанПиН | Предписано/ срок | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Исполнение |
| 1. | 10.1. | Обеспечить наполняемость в классах не более 25 человек ( до 01.09.15г.) | 1.Организовать набор в 1-е и 10-е классы- не более 25 человек по приказу от 22.07.2015г.№ СЭД-99-01-04-115 | 01.09.15. | Косых С.А.  Овчинникова Р.Н. | Наполняемость классов уменьшается:  14 классов из 27 имеют менее 25 учащихся |
| 2. | 10.12. | Обеспечить перемены между уроками не менее 10 минут каждая( до 01.09.15г.) | 1.Составить и согласовать с УСШ расписание уроков на 2015-2016 уч. год с учетом продолжительности перемен между уроками не менее 10 минут | 01.09.15. | Миссаль Л.П.  Овчинникова Р.Н. | 2.1.Исполнено.  Издан приказ от 22.07.2015г.  № СЭД-99-01-04-115 |
| 3. | 10.13. | Организовать перерыв между сменами не менее 30 минут ( до 01.09.15г.) | 1.Составить и согласовать с УСШ расписание уроков на 2015-2016 уч. год с учетом перерыва между сменами не менее 30 минут . | 01.09. 15. | Миссаль Л.П.  Овчинникова Р.Н. | 3.1.Исполнено.  Издан приказ от 22.07.2015г.  № СЭД-99-01-04-115 |
| 4. | 3.1. | Обеспечить целостное ограждение территории в соответствии с требованиями санитарных правил ( до 01.10.15г.) | 1.Отремонтировать ограждение территории в соответствии с требованиями санитарных правил | 31.07.15. | Н.Е.Прокофьева | 4.1.Исполнено.  Ограждение территории  отремонтировано . |
| 5. | 3.3. | Решить вопрос с оборудованием футбольного поля для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» ( до 01.10.15г.) | 1. Направить письмо в ДО об организации и оборудовании мини-футбольного поля на территории школы | 21.07.15 | Л.Н.Кадрова | 5.1. Исполнено частично.  Направлено письмо 21.07.15г.  № СЭД-99-01-15-35 в ДО  об организации и оборудовании  мини-футбольного поля  на территории школы |
| 6. | 4.9. | Обеспечить нормы площади во всех учебных классах и кабинета из расчета не менее 2,5кв. м на 1 обучающегося ( до 01.10.15г.) | 1.Обеспечить частично с учетом строительных конструкций школы нормы площади в отдельных учебных классах и кабинетах из расчета не менее 2,5кв. м на 1 обучающегося | 01.10.15 | Л.Н.Кадрова |  |
| 7. | 4.28. | Обеспечить отделку стен в раздевалке для мальчиков при спортивном зале в соответствии с требованиями санитарных правил ( до 01.10.15г.) | 1.Провести косметический ремонт в раздевалке мальчиков | 31.07.15. | Н.Е.Прокофьева | 7.1.Исполнено.  Проведен косметический  ремонт в раздевалке мальчиков |
| 8. | 4.29. | Обеспечить отделку полового покрытия в кабинетах иностранного языка, химии, физики, в учебном кабинете № 305, в кабинетах медицинского назначения в соответствии с требованиями санитарных правил ( до 01.10.15г.) | 1.Провести ремонт полового покрытия в кабинетах иностранного языка, химии, физики, в учебном кабинете № 305, в кабинетах медицинского назначения в соответствии с требованиями санитарных правил | 31.07.15. | Н.Е.Прокофьева | 8.1.Исполнено.  Обеспечена отделка полового  покрытия в соответствии с  требованиями санитарных  правил , в т.ч. :  -в каб. иностранного языка  №210 заменен линолеум  на новый;  -в медицинском и  процедурном кабинетах  постелен новый линолеум;  -в каб. химии, физики,  в учебном кабинете № 305  линолеум отремонтирован . |
| 9. | 4.30. | Обеспечить отделку потолков в медиц. помещениях , отвечающую требованиям санитарных правил ( до 01.10.15г.) | 1.Провести косметический ремонт в медицинском и процедурном кабинетах | 31.07.15. | Н.Е.Прокофьева | 9.1. Исполнено.  Проведен косметический  ремонт в медицинском и  процедурном кабинетах  до 24.07.15г. |

Директор школы Л.Н.Кадрова